天空美术馆二期改造项目48楼改造设计项目

竞争性谈判文件

# 采购编号：SJZD-2025001

# 深圳市设计之都运营发展有限公司

目录

采购编号：SJZD-2025001	1

深圳市设计之都运营发展有限公司	1

第一章 竞争性谈判邀请	4

三、 资格要求	4

六、 竞争性谈判方式：	4

第二章 竞争性谈判须知	5

1. 关于定标方式	5

本项目的评标办法为综合评估法。	5

2. 关于谈判文件	5

3. 关于谈判供应商	5

4. 关于谈判响应文件	5

4.3 谈判响应文件的签署和印刷规定	5

★4.4 谈判响应文件的装订、密封和标记	5

★5．关于谈判保证金（本项目不要求谈判保证金）	6

6．关于竞争性谈判和竞争性谈判费用	6

7．关于竞争性谈判	6

8．关于评标	6

9．关于定标	7

10．关于废标和竞争性谈判失败	7

11.谈判程序	7

12．名词解释	8

第三章 用户需求书	9

第四章 附件	12

第一节 合同主要条款	12

第二节 评标原则与方法	12

1. 总则	12

2. 对谈判响应文件的审查和确定	12

3. 废标及招标失败	12

4.谈判小组	12

5.谈判响应文件的澄清	12

6. 评标原则与方法	12

附：评标文件	12

第三节 投标文件样式	17

一、 投标书	19

二、 开标一览表	20

三、 投标分项报价表	21

四、 投标报价函	22

五、 法定代表人证明书	23

六、 法定代表人授权委托书	24

七、 股权关系证明	25

八、 营业执照	26

九、 诚信投标承诺书	27

本企业郑重承诺：	27

十、 无重大违法记录声明	28

十一、 工期承诺	29

十二、 本项目的有关人员资料表	30

十三、 条款响应表	31

十四、 关于资格的声明函	32

十五、 投标人情况表	33

十六、 近三年经营业绩一览表	34

十七、 项目执行/技术方案	35

（请供应商根据标书需求部分制度）	35

十八、 应急保障及安全措施	36

（请供应商根据标书需求部分制度）	36

十九、 参保证明	37

二十、 近三年财务报表/审计报告/所得税汇算清缴报表	38

二十一、 其他资质证明	39

- 竞争性谈判邀请

深圳市设计之都运营发展有限公司对天空美术馆二期改造项目48楼改造设计项目采用竞争性谈判方式。现邀请收到要约邀请书的合格的供应商参加报价和谈判。

- 项目编号：SJZD-2025001

- 项目名称：天空美术馆二期改造项目48楼改造设计项目

★本项目最高限价：人民币玖万元整 （¥90000元），任何超过此限价的竞标报价，采购人不予接受。（最高限价为控制价）

- 资格要求

（一）行业资质要求：竞争性谈判人必须是在中国境内注册的独立法人企业，具有履行合同的服务能力、专业技术能力、供应保障能力及风险控制能力；

（二）供应商必须具备设计等经营范围，并且是本领域的专业公司；

（三）不接受联合体竞争性谈判，不得分包、转包。

- 响应性文件份数：正本壹份、副本伍份。

- 递交响应性文件截止时间：2025年2月12日周三10时30分。

递交地点：深圳市广电金融中心48楼大会议室。

响应性文件接收人：深圳市设计之都运营发展有限公司

- 竞争性谈判方式：

谈判小组所有成员集中，与供应商就技术参数、售后服务等分别进行谈判，谈判小组要求符合条件所有供应商在规定的时间内提出最终的报价。本次谈判将进行两轮三次报价。

谈判小组及有关当事人严格遵循保密原则，任何人不得透露除报价排名外的一切与谈判有关的供应商的技术、价格等影响公平竞争的信息。

谈判时间：2025年2月12日周三10时30分。

谈判地点：深圳市福田区广电金融48楼大会议室。

届时请参加谈判的单位法定代表人或法人委托人参与谈判。

联系人：黄先生

联系电话：15975626327

邮箱地址：service@designcities.cn（请在开标结束后发电子版标书到此邮箱）

公司地址：深圳市福田区广电金融48楼

- 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读以下内容，以免造成竞争性谈判失败。

- 关于定标方式

本项目的评标办法为综合评估法。

- 关于谈判文件

2.1 本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

2.2 本谈判文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。谈判供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理，即废标。

2.3 谈判文件的修改

2.3.1采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2.3.2 谈判文件的修改将以电话或邮件（补充更正或重要通知）形式通知所有已得到谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在知悉更改内容后，应立即向采购人回函确认。

2.3.3为使谈判供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以电话或邮件的形式通知已得到谈判文件的每一谈判供应商。

2.3.4 谈判文件的澄清（修改）将构成谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

2.3.6 如谈判供应商认为本谈判文件中存在不合理的条件对谈判供应商构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，均请谈判公告规定的时间内采购人提出；逾期未提出的，视为无异议，对此后因谈判文件的异议提出的投诉亦不予受理。

2.3.7谈判供应商得到了谈判文件后不参加竞争性谈判的，请在谈判前3日以书面形式通知采购人（谈判当日不计算在内）。

- 关于谈判供应商

★3.1谈判供应商须提供资质证明文件：见《竞争性谈判文件》附件。

3.2参加谈判会议的谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应随身携带法人代表授权委托书及法定代表人证明书及有效身份证明，以证明其身份。在评标过程中随时接受评委就谈判响应文件内容提出的质询，并予以解答。

3.3 关于联合体竞争性谈判（本项目不允许）

- 关于谈判响应文件

★4.1谈判响应文件的组成和格式

4.1.1谈判响应文件详见附件。

4.1.2 谈判供应商必须保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性。

4.2 谈判响应文件的编写

4.2.1谈判供应商必须对本竞争性谈判文件的每一项要求给予实质性、唯一的响应。否则其投标将被拒绝。

4.2.2 谈判响应文件和来往函件用中文书写，除非“技术规格”中另有规定。计量单位应使用国际单位。

4.2.3 谈判供应商应以人民币报价。

4.2.4 提交的谈判响应文件、技术文件和资料,应提交中文本, 谈判供应商如提交英文本时应附中文详译本, 并以中文本为准。

# 4.3 谈判响应文件的签署和印刷规定

4.3.1谈判响应文件须打印并由谈判供应商法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在正本封面上签字、加盖公章。谈判响应文件须加盖骑缝章。

4.3.2谈判响应文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判响应文件的授权人在修改处旁签字。副本可采用正本的复印件。

4.3.3电报、电话、传真形式的竞争性谈判概不接受。

# ★4.4 谈判响应文件的装订、密封和标记

4.4.1谈判供应商应准备谈判响应文件正本一份，副本五份，在每一份谈判响应文件封面上要明确注明采购编号、项目名称、谈判供应商名称、“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准；

4.4.2谈判供应商应将谈判响应文件“正本”和“副本”中的文件应按顺序分别编制。

4.4.3正本封装于一个包装内，所有副本一齐封装于另一包装内，所有包装的封面须注明“正本”或“副本”，包装的封口密封处加盖公章，并注明“于X年X月X日开标之前不得启封”的字样，并在包装面作具体标识：采购编号、项目名称、谈判时间、谈判地点、采购人名称、谈判供应商名称。

4.4.4为方便谈判，谈判供应商应将谈判响应文件中的“开标一览表”另外单独密封于一个包装袋内（此包装袋单独递交）。在封口密封处加盖公章，并注明“于X年X月XX日开标之前不得启封”的字样，在该信封上标明“开标一览表”字样，并作具体标识：采购编号、项目名称、谈判时间、谈判地点、采购人名称、谈判供应商名称。

4.4.5为方便专家评标整本标书请标注统一的页码，非电子文档（各种资质、成功案例合同、财务报表等复印件）可以手工填上统一的页码。

4.5谈判响应文件的递交

谈判供应商将谈判响应文件按上述规定进行密封和标记后，按谈判时间，由谈判供应商亲自带到谈判地点。

4.6谈判响应文件的有效期

谈判响应文件从投标截止之日起，有效期为90天。

★5．关于谈判保证金（本项目不要求谈判保证金）

5.1 竞争性谈判保证金为谈判响应文件的组成部分。

5.2 谈判供应商须在XXXX年XX月XX日X时XX分前递交投标保证金人民币  元整（￥  元），以投标保证金到达采购人指定帐户，并经采购人确认为准。

5.3投标保证金以银行本票、汇票、保付支票、汇款或现金等形式交纳。

账户名称：深圳市设计之都运营发展有限公司
账户号码：338200100100051632
开户银行：兴业银行深圳民治支行

5.4未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为无效竞争性谈判。

5.5未中标的谈判供应商的保证金，在中标通知书发出后 5 个工作日内予以无息退还。

5.6中标的谈判供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5个工作日内无息退还，同时结算中标服务费。

5.7 谈判供应商因自身因素逾期未向采购人办理退还保证金手续的，采购人不承担任何利率费用。

5.8下列情况之一发生，保证金将被不予退回：

5.8.1谈判供应商已递交投标书，并在投标截止时间之后，谈判响应文件有效期满之前，撤回其谈判响应文件；

5.8.2中标后，成交供应商不按中标的谈判结果签订合同，视为放弃成交；

5.8.3放弃竞争性谈判的谈判供应商在开标前三日未书面通知采购人的；

5.8.4在竞争性谈判期间用不正当手段影响评标结果。

## 6．关于竞争性谈判和竞争性谈判费用

谈判供应商自行承担各种原因所致的所有参加竞争性谈判有关的费用。

## 7．关于竞争性谈判

7.1采购人按竞争性谈判文件中规定的时间和地点谈判。

7.2竞争性谈判截止时如前来参加竞争性谈判的谈判供应商少于二家，采购人有权宣布此次竞争性谈判无效，重新组织采购；

## 8．关于评标

8.1评标是谈判工作的重要环节，评标工作在谈判小组内独立进行。

8.2在竞争性谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

8.3谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

## 9．关于定标

9.1谈判小组根据符合性审查、报价部分、商务、技术方案说明部分的评估结果进行综合评比。

9.5成交供应商确定后，将发布公示，公示无异议后，向成交供应商发出中标通知书。

## 10．关于废标和竞争性谈判失败

10.1有下列情况之一出现的谈判响应文件，将做废标处理：

10.1.1 谈判响应文件未按谈判文件第二部分“谈判供应商须知”第4.4条款的内容密封和标记；

10.1.2 未按谈判文件要求的规定提供法定代表人或法定代表人委托的代理人的私人印鉴或签字；

10.1.3 未按谈判文件要求的规定加盖公章的；

10.1.4 谈判响应文件未对竞争性谈判文件作出完全的响应导致无效；

10.1.5 竞争性谈判报价超过最高限价或低于合理成本价；

10.1.6 谈判供应商未按规定提交投标保证金的；

10.1.7 未通过符合性审查的；

10.1.8谈判文件中标有“★”项不响应或不满足的；

10.1.9 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

10.2下列情况之一出现，将视为谈判失败，采购人将重新组织采购：

10.2.1 投标截止时供应商少于二家；

10.2.2评标时发现废标，致使有效谈判少于二家，谈判小组有权宣布此次谈判无效。

10.3 如本项目竞争性谈判失败，根据情况，采购人将决定采用以下形式继续组织采购：

10.3.1 重新组织竞争性谈判

    - 综合评分法

    - 最低价法

    - 性价比法

10.3.3.1 邀请招标失败项目少于3家的原谈判供应商进行竞争性谈判；

10.3.3.2 推荐不少于3家谈判供应商进行竞争性谈判；

10.3.3.3 公开征集谈判供应商进行竞争性谈判；

10.3.4 询价采购；

10.3.5 单一来源谈判。

## 11.谈判程序

11.1采取两轮谈判、三次报价方式。

在谈判中，谈判小组会在每一轮谈判前向所有供应商公布各供应商最新的承诺及报价排名。谈判小组及有关当事人严格遵循保密原则，任何人不得透露除报价排名外的一切与谈判有关的供应商的技术、价格等影响公平竞争的信息。

11.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格与其它信息。

重点确定谈判样品（每个供应商带有几款不同材质、式样、工艺样品）。

11.3第二轮谈判

谈判小组就第一轮谈判后合议，根据第一轮谈判掌握的情况，可对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。并明确告知谈判供应商，并给予谈判供应商一定的修正时间。

谈判小组就修正后的内容与谈判供应商分别谈判。

11.4最后报价

谈判供应商作最后报价，递交谈判小组。谈判小组就谈判内容对谈判供应商评分。按谈判文件规定的评定标准，对供应商提供最后报价及有关承诺进行评审，按照符合采购需求，性价比最高的原则推选成交供应商。

11.5响应供应商的报价均超过公司的采购上线价格，谈判活动终止。终止后采购人需调整预算或配置标准等，再次组织竞争性谈判或采取其它方式采购。

11.6谈判工作后，企业管理部根据谈判结果出具谈判报告，推荐成效候选人，报公司批准后确定成交供应商。

## 12．名词解释

12.1采购人：深圳市设计之都运营发展有限公司

12.2 谈判供应商：向采购人提交谈判响应文件的供货商。

- 用户需求书

- *项目需求

项目地点：广电金融中心天空美术馆48楼

区域：48楼原办公区、 洗手间地毯区、电影院前外立面、咖啡区软装设计

上限价格：90000元（人民币玖万圆整）。

- 概念设计阶段

概念设计阶段根据采购人之需求，由设计单位提供设计服务如下：

（1）根据采购人提供的建筑图纸及相关专业（结构、水暖、电气、消防、监控等）图纸、设计任务书等相关资料，帮助采购人进一步发展设计概念和必要的室内布局调整。

（2）初步概念方案，包括平面布置图、反映必要空间意向图等，以及透视草图或意向图片以充分阐述设计概念。

- 空间方案设计阶段

经采购人书面认可第一阶段所述之设计工作，设计单位将继续提供下列服务：

- 运用效果图及意向图片来表达重要空间的设计效果，并结合其他表现手段来表达其余关键部分的设计效果。

- 完整设计方案经采购人认可后，不再修改，并提交完整的方案设计电子版图册壹套。

- 施工图设计阶段

- 原始结构图，平面布置图、墙体定位图，平面布置图、天花平面布置图、灯饰布置图，地面布置图、立面图、立面索引图、立面节点图、节点大样图（满足施工需要）剖面图；强电、弱电、监控点位图及电源开关位置图；装修材料明细表。

- 施工图阶段完成后提供纸质图纸壹份。

- 收到采购人施工图阶段付款后，提供电子版图纸壹份。

- 工程进度管理

在图纸交付采购人后，设计单位仍将提供装修施工及材料采购的项目管理工作：

（1）对接施工方、跟进施工现场、监控工期及质量、把控成本；

（2）对接各部门，起衔接和催促作用；

（3）配合采购人对施工方质量及工艺进行最终验收。

- 其他

（1）采购人需要设计单位的设计师配合外地选择加工定货，或需要设计人员到施工现场指导、跟踪或提供施工监督服务时，设计单位应积极配合采购人工作，在采购人要求的时间内派驻设计人员跟进工作，且费用由采购人承担。

（2）采购人委托设计单位承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

（3）设计变更：经采购人确认的平面布置方案、效果图设计方案，由于采购人或第三方原因导致的设计调整时，视为设计变更；设计单位视工作量的多少，收取相应费用。

- 设计周期

设计任务周期配合项目进度周期，整体项目设计周期预计30天左右，自签订合同之日起计算。

- 采购人享有设计单位向采购人交付的一切成果及其片段的著作权、所有权，设计单位仅享有署名权及作为公司设计案例对外展示的权利。

- 其它需求

（1）原办公区改造为展厅。

（2）洗手间地毯区、电影院前外立面、咖啡区软装美化设计。大理石地面保留。

（3）48楼改造设计工程造价不高于80万。

（4）展厅需配密码锁、监控需接入美术馆监控平台。

- *付款方法

合同签订后支付60%，乙方设计完成并由甲方验收确认后，乙方向甲方开据发票，甲方支付剩余的40%。（必需提供增值税专用发票）

注：上述费用为含税价，包括活动相关所有费用。供应商报价时需单列增值税率。

- *.履约评价考核

- 履约评价考核方式：

乙方完成本合同项下全部服务事项后20个工作日内向甲方提交项目结算报告，经甲方对照本合同约定的考核内容考核合格后，甲方向乙方支付尾款。项目成果应取得甲方认可，否则应进行相应的履约扣减，乙方不得因此主张任何违约或赔偿等权利，乙方服务考核评价按下表执行。

乙方履约评价考核按下表执行，其中履约评价考核得分在60分以下（不含本数）者为不合格：

| 履约评价得分 | 对应支付的合同尾款 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 80分以上（含80分） | 剩余尾款全额支付 | / |
| 60分以上，80分以下 | 以80分为基准，履约评价实际得分每少1分，对应扣减合同总价款的1%，扣除后结算余款 | / |
| 60分以下 | 不付尾款（不合格） | 并被剔除供应商库 |

- 履约评价管理办法：

- 根据得分（用字母“N”表示）情况，履约评价结果分为以下五个等级：

- 当N≥90分时，评价结果为优秀；

- 当80≤N＜90分时，评价结果为良好；

- 当70≤N＜80分时，评价结果为中等；

- 当60≤N＜70分时，评价结果为合格；

- 当N＜60分时，评价结果为不合格。

- 有下列情形之一的，供应商/承包商履约评价不得被评为优秀、良好等级，履约评价得分不得高于79分：

- 因自身原因拖延合同工期6个月以上的；

- 项目管理班子未按投标承诺配备或者不到位的；

- 经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料的；

- 因自身原因造成工程发生一般质量安全事故的；

- 因设计原因导致工程变更超过施工合同价5%的（仅限设计合同）;

- 招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

- 有下列情形之一的，供应商/承包商履约评价直接被评为“不合格”，得分不得高于59分，并被剔除供应商库：

- 因自身原因拖延合同工期12个月以上的；

- 因拖欠工人工资或分包商工程款，引发群体性上访事件的；

- 因自身原因未按合同约定提交项目结算报告的；

- 经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料，情节恶劣或者情形严重的；

- 因自身原因造成工程发生较大及以上质量安全事故的；

- 因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政监督部门行政处罚的；

- 经纪检监察机关或者有关部门认定，存在贿赂政府部门公职人员的行为的；

- 招标文件或者合同文件中列明的其他情形。

- *.报价方式和币种：

★本项目最高限价：人民币玖万元整（¥90000元），任何超过此限价的竞标报价，采购人不予接受。（最高限价为控制价）

投标报价应包括：所有采购服务、货物费用、运至合同指定地点的运输费、保险费、安装、技术培训费、各种税费等。(包含以上费用且不仅限于以上费用，其他与项目相关的费用均包含在投标报价内。)

投标货币：人民币

- 特别说明

*1.当竞争性谈判文件中出现前后表述不一致的时候，以竞争性谈判文件中对谈判供应商责任规定较严格的为准。

*2.当谈判响应文件中出现前后表述不一致的时候，以谈判响应文件中对谈判供应商责任规定较严格的为准。

*3.采购人在本竞争性谈判文件中所列举的软硬件设备需求应视为保证本系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

- 附件

  - 合同主要条款

(另行订立)

  - 评标原则与方法

# 1. 总则

1.1 本次采购的评标方法遵循国家相关法律、法规的规定。

1.2 本次采购采用竞争性谈判方式，对所有合格谈判供应商一视同仁。

1.3 评标必须以谈判文件中各项规定条件为准。

# 2. 对谈判响应文件的审查和确定

2.1 将组织审查谈判响应文件是否完全响应竞争性谈判文件要求（见评标表格一符合性审查表）。

2.1.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.1.2 若谈判时的开标一览表中报价及完成期等实质性内容与谈判响应文件中开标一览表不一致时，以谈判时的开标一览表为准；

2.1.3 若谈判供应商不接受以上对其错误的更正，其竞争性谈判将被拒绝。

2.2 谈判小组将确定竞争性谈判是否符合谈判文件的所有条款、条件和规定。

2.3 谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身而不靠外部证据。

2.4 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其竞争性谈判成为实质性响应的竞争性谈判。

# 3. 废标及招标失败

具体要求见第二章投标须知中第10项要求。出现废标和采购失败时，按规定填写说明情况后，评标委员会审核通过。

# 4.谈判小组

采购人将根据《评标委员会和评标方法暂行规定》组建谈判小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人（即用户单位）代表等五人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家人数不少于总数三分之二，评标委员会对谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。

# 5.谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，采购人有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其竞争性谈判内容。谈判供应商有责任按照采购人通知的时间、地点派专人进行答疑和书面澄清。

# 6. 评标原则与方法

6.1 谈判小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照谈判文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有谈判供应商，择优定标。

6.2 谈判小组将对竞争性谈判书中的每个响应进行评价，检查其对谈判文件要求的符合程度并给出评分。

6.3 综合各谈判供应商商务、技术和报价进行综合评价，产生综合评估分，综合评估得分最高者为最优。

附：评标文件

1.评标须知

1.1 关于评标方案

1.1.1 谈判小组的每个成员(以下简称评委)应认真阅读并确认已经正确理解了评标方案；

1.1.2 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

1.2 关于评标

1.2.1 每个评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

1.2.2 评委之间不得相互串通进行评分；

1.2.3 评委不得试图影响其他评委的评价意见。

1.3 关于保密

1.3.1 评委不得私下接触谈判供应商；

1.3.2 评委不得接受谈判供应商的财物或其他好处；

1.3.3 评委不得透露评标过程中的任何情况。

1.4 关于评标责任

1.4.1 评委应在其书面评审意见和评标文件上签字确认；

1.4.2 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

2.评标流程

2.1 谈判响应文件完整性检验和谈判供应商资格符合性审查

2.2 商务、技术方案响应性评定

2.3 报价响应性评定

2.4 综合评估分的计算和排序

3.评标方案

本项目的评标办法为综合评估法。

符合性检查表：

序号; 评议内容; 评议结果. 投标人的合格性（见投标人须知：“合格的投标人”及本章“投标文件否决性条款摘要”要求）; 合格/不合格. 投标的有效性:是否按要求由法定代表人或授权代表签署和加盖公章; 合格/不合格. 投标有效期（开标日起九十个日历日）; 合格/不合格. 投标书; 合格/不合格. 法定代表人证明书/法定代表人授权书; 合格/不合格. 股权关系证明文件; 合格/不合格. 提供工商营业执照副本复印件(加盖公章); 合格/不合格. 近三年经营业绩简介（投标人成立不足三年的可从成立之日起）; 合格/不合格. 近三年财务报表/审计报告/所得税汇算清缴报表（纳税申报表），投标人成立不足三年的可从成立之日起，加盖公章的复印件。; 合格/不合格. 提供投标文件电子文档; 合格/不合格. 项目控制金额：投标报价超出控制金额的投标将不被接受。; 合格/不合格. 提供条款文件：各类方案及响应/偏离表; 合格/不合格. 投标分项报价表; 合格/不合格. 无重大违法记录的声明函; 合格/不合格. 工期承诺; 合格/不合格. 结论（合格/不合格）; 通过/不通过.

综合评估法

采购人组建定标委员会，定标委员会成员对所有进入定标程序的按下列规定对谈判供应商进行排名。监督小组应对定标工作全过程进行监督。

采购人依据评标结果对进入定标程序的各投标单位的投标报价计算得分并对评标专家意见进行分类汇总。

定标委员会根据投标单位的技术标得分（权重为15%）、商务得分（权重为25%）以及投标报价得分（权重为60%）对投标单位加权计算总得分，由高至低排名，排名第一的谈判供应商确定为中标人。

中标价以该中标人的投标报价为准。

注：定标基本程序

1、技术标得分

由定标委员会各成员根据评标结果和自己的专业判断对进入定标程序的各投标单位进行打分。

2、商务得分

由定标委员会各成员根据评标结果和自己的专业判断对进入定标程序的各投标单位进行打分。

3、投标报价得分

报价得分= [1-（Sn-S1）/S1]×60

Sn为各谈判供应商的投标报价

S1为进入定标程序的各谈判供应商的投标报价中的最低报价，得60分。

此处规定当（Sn-S1）≥S1时，即Sn≥2S1时最低得零分（不取负分）。

具体评分标准如下表所示：

| 评分因素 | 评价内容 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（S） （总分60分） | 投标总价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×60。 四舍五入至小数点后2位。（报价为含税价） | 60分 |
| 技术标（J） （总分15分） | 设计方案响应情况 | 根据各谈判文件中设计方案的美观性、合理性、完整性及可实施性等，以及满足或优于项目需求的程度，进行综合评价，横向比较：优得13-15分，良得10-12分，中得6-9分，差得0-5分。 | 15分 |
| 商务标（X） （总分25分 | 项目业绩 | 评审标准：考察投标人（2021年1月1日至本项目投标截标之日）同类业绩情况： 1、投标人每提供一个有效的同类业绩即得2分，以此类推，最多得10分； 2、同类业绩中合同金额达人民币10万元（含10万元）以上得1分；20万元（含20万元）以上得2分；最多得4分； 注：有效的同类业绩证明文件： 投标人须提供有效业绩中标通知书或合同关键页（须体现项目名称及合同签订时间）复印件加盖投标人公章；未提供或不能有效证明的，不得分。 | 14分 |
|  | 企业实力 | 评审标准： 1、近三年财务报表/审计报告/所得税汇算清缴报表（纳税申报表），投标人成立不足三年的可从成立之日起，加盖公章的复印件。显示无亏损的投标人，得6分；每有一年亏损的扣2分。成立不足三年的供应商，可从成立时间开始提供。评定标准以评标委员会意见为准。 未提供或不能有效证明的，不得分。 | 6分 |
|  | 规模情况 | 评审标准： 1、投标人公司注册资金在人民币500万（含500万）以上，得1分；最高得1分； 2、投标人公司成立时间在3年（含3年）以上，得1分，最高得1分； 3、投标人每提供一个有效的相关行业资质证书即得1分，最高得1分； 4、提供上年度公司社保证明，得1分。最高得1分； 5、在此网站提供基本信息、许可经营信息。:https://amr.sz.gov.cn/outer/mobile/gs.html，得1分，最高得1分。 证明文件： 提供资质证书复印件且证书在有效期内。评定标准以评标委员会意见为准。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

注：

1.本量化表中每一栏的得分采用就高不就低的原则，不累计加分，每项得分最高不得超过该项评审指标的权重；2.表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。3.综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

  - 投标文件样式

(正 本)

（供应商自行填空） 项目

投标文件

招标单位：深圳市设计之都运营发展有限公司

投标单位：XXX公司

开标时间：X年X月X日X时X分

目录

一、 投标书	19

二、 开标一览表	20

三、 投标分项报价表	21

四、 投标报价函	22

五、 法定代表人证明书	23

六、 法定代表人授权委托书	24

七、 股权关系证明	25

八、 营业执照	26

九、 诚信投标承诺书	27

本企业郑重承诺：	27

十、 无重大违法记录声明	28

十一、 工期承诺	29

十二、 本项目的有关人员资料表	30

十三、 条款响应表	31

十四、 关于资格的声明函	32

十五、 投标人情况表	33

十六、 近三年经营业绩一览表	34

十七、 项目执行/技术方案	35

（请供应商根据标书需求部分制度）	35

十八、 应急保障及安全措施	36

（请供应商根据标书需求部分制度）	36

十九、 参保证明	37

二十、 近三年财务报表/审计报告/所得税汇算清缴报表	38

二十一、 其他资质证明	39

- 投标书

致：深圳市设计之都运营发展有限公司

根据贵方为项目的招标公告（招标编号：SJZD-2025001），本人代表投标人XXX（投标人公司名称），提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

- 所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总价为：人民币XXX元，（大写）　　　　。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

- 我方的投标自投标截止之日起有效期为90天，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

- 我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

- 我方提供的服务参数优于或等于为招标人基本技术要求，无负偏离。否则，可能导致的严重影响投标人投标优势的后果，我方自行负责。

- 我方理解招标人关于数量、单价及报价要求的具体规定，我方将严格按照招标文件的有关要求进行投标，如中标，同标准签订合同。

- 为了保证项目的顺利进行，我方理解在本次项目合同执行期间因临时紧急采购、或者取消中标人部分或全部服务资格等原因，招标人可能与本次评标结果中排名第二的备选中标人签订相应服务合同。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：XXX

邮编：XXX

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：XXX

投标人名称：XXXX（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：

日期：X年X月X 日

注：全权代表须有法定代表人签署的授权委托书。

- 开标一览表

投标人名称：XXX

招标编号：XXX

项目名称：XXX

| 项目 | 投标人 | 投标总价（含税、注明发票类型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | 总服务价格（含增值税价（服务类专用）） | XXX |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1.此表应按投标人须知的规定密封标记并与授权委托书、投标保证金汇入情况说明及投标保证金汇款底单复印件一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

- 2.温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

- 投标分项报价表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 材质 | 面积 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 |  | （万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： （万元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

2.详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、维保服务单价、数量、小计、合计等详细信息。

- 投标报价函

Xxx公司：

__________________________(投标人全称)授权___________(代理人姓名)_________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的_________________________(招标项目名称)招标的有关活动，并对__________________________进行投标。为此：

- 提供投标须知规定的全部投标文件；

- 项目总价为_______________万元人民币（大写：），服务日期为展会结束日止。

- 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有），以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明产生误解而要求招标人解释和承担责任的权利。

- 我们理解，招标人不负担我们的任何投标费用。

- 在投标文件有效期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

- 随同本投标书，我们附上投标保证书一份，作为我方投标的担保。如果我们在投标书有效期内撤回投标书；或在接到中标通知书后未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

投标人（盖单位公章）：____________________

法定代表人或委托代理人（签字）：___________

- 法定代表人证明书

Xxx先生/小姐，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法定代表人授权书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”要求单独密封。

2、提供被授权人的身份证复印件盖公章。

- 股权关系证明

(自行在市场监督局网站截图下载)

XXXX公司（盖章）

- 营业执照

（盖章）

- 诚信投标承诺书

- 本企业郑重承诺：

- 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加深圳市设计之都运营发展有限公司 XXXXXXXX 项目企业投标；

- 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

- 不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人 或其他投标人的合法权益；

- 不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

- 不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

- 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 不出卖资质，让他人挂靠投标；

- 不恶意压低或抬高投标报价；

- 不扰乱XXXXXXXX 项目企业投标市场秩序；

- 不在开标后进行虚假恶意投诉。

- 无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在XXXXXXXX项目企业投标报名资格。

- 本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。

投标人（盖章）

法定代表人（签字、盖章）

年   月   日

- 无重大违法记录声明

XXXX公司：

我方在此声明，我方在参加本次XXXXX项目采购活动前五年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（供应商）：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

- 工期承诺

为确保本单位所承接的XXX项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺:

- 质量保证：

- 严格执行项目的要求及有关通知规定和规范标准。建立健全项目组织机构与质量管理体系,明确各岗位职责,保证项目开发质量,保证项目开发的顺利进行

- 落实项目管理人员岗位责任制，项目经理、各资源包开发负责人对项目质 量负全面责任，负责建立健全项目保证体系，定期检查、协调，召开项目评审、总结会，严格执行奖惩制度。

- 及时报告，并接受督导专家、项目管理组的检查、指导与监督

- 工期保证:

- 如我方中标，我单位将严格按照项目的要求，在确保项目质量的前提下按时完成开发任务。

- 组织合理措施:1)由项目管理小组统一调度管理。2)及时落实各开发小组具体任务，提前做好各方面的准备工作。2、实施进度管理:1)每周安排计划，下达开发进度指标，明确责任与任务。2)每周召开协调会，与合作单位协调工作及开发进度，及时解决延误项目开发工期的因素。以上条款如有违反，本单位愿承担切后果，触犯法律的，追究法律责任。

承诺方：（盖章）

法人签字：

- 本项目的有关人员资料表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 职称 | 过往案例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 案例名称 | 担任工作 |

投标人代表签字：

投标人盖章：

- 条款响应表

投标人名称:

| 招标文件要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 | 投标人 | 是否有偏离 | 偏离说明 |
|  |  |  | 响应情况 | （填写有/无） |  |

投标人代表签字:

单位盖章：

- 关于资格的声明函

致：XXX公司

为响应你方（项目名称）（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标文件规定的货物及服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方投标代表的授权文件一份。

2、我方营业执照副本及资质证书复印件（加盖公章)份，共页。

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 证书等级 | 证书有限期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、我方的资格声明一份。

4、招标文件要求的其他资格证明文件。

本签字人确认资格文件中的内容是真实的、准确的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人的名称：

授权签署本资格文件的签字人姓名、职务（印刷字体)：

投标人盖章：

投标人代表签字：

地址：

传真：

签字：

邮编：

电话：

- 投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代理人 |  |  |  | 职 务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优 势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财 务 概 况 | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |

投标申请人：         (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：      (签名)

年  月  日

- 近三年经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要经营业绩须提交中标通知书或合同复印件并加盖公章，供应商资格要求中对合格供应商经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

- 项目执行/技术方案

- （请供应商根据标书需求部分制度）

- 应急保障及安全措施

- （请供应商根据标书需求部分制度）

- 参保证明

- 近三年财务报表/审计报告/所得税汇算清缴报表

- 其他资质证明

（如有）